DUOC UC

Ingeniería Informática — Capstone

ACTA DE INICIO

(Project Charter)

Proyecto LinkCare

Andrés Saldívar  •  Giancarlo Trepiana

Profesor guía: Aldo Martínez

8 de septiembre de 2026

# 1. Identificación del proyecto

| Nombre del proyecto | LinkCare |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Institución | Duoc UC |
| Modalidad / Asignatura | Capstone |
| Fecha de inicio | 8 de septiembre de 2026 |
| Fecha estimada de término | Martes 1 de diciembre de 2026 |

# 2. Integrantes

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Integrante | Andrés Saldívar |
| Integrante | Giancarlo Trepiana |
| Profesor guía | Aldo Martínez |

# 3. Antecedentes y problema

Actualmente la información relacionada con el cuidado de un adulto mayor se encuentra dispersa entre los distintos actores involucrados en su atención: médico, cuidador y familiar. Esta dispersión dificulta la comunicación oportuna, el seguimiento del estado del paciente y el registro coordinado de las actividades de cuidado, generando riesgos como duplicidad, omisión de información relevante o falta de trazabilidad sobre quién realizó una acción determinada.

# 4. Objetivo general

Desarrollar LinkCare, una aplicación móvil que centralice la información del cuidado de adultos mayores, facilitando la comunicación y transferencia de información entre médico, cuidador y familiar, cada uno con permisos y funcionalidades diferenciadas según su rol dentro del sistema.

# 5. Objetivos específicos

- Implementar el módulo de autenticación y control de acceso basado en roles (médico, cuidador, familiar).

- Desarrollar el módulo de gestión de pacientes, incluyendo su asociación con los cuidadores y familiares correspondientes.

- Implementar el módulo de medicamentos, cubriendo prescripción, consulta y registro de administración.

- Implementar el módulo de observaciones clínicas y de cuidado para centralizar el seguimiento del paciente.

- Validar, mediante pruebas internas del equipo, el correcto funcionamiento y la usabilidad de las funcionalidades desarrolladas antes del cierre del proyecto.

# 6. Alcance del proyecto

Incluye:

- Desarrollo de la aplicación móvil LinkCare con los tres roles: médico, cuidador y familiar.

- Módulos núcleo: autenticación, dashboard, pacientes, ficha clínica, medicamentos y observaciones.

- Pruebas internas realizadas por el propio equipo de desarrollo; no se contempla validación con usuarios finales reales fuera del equipo.

No incluye / sujeto a validación durante el desarrollo:

- Registro y consulta de variables de salud, escaneo de código QR, envío de notificaciones y registro de observaciones mediante voz. Estas funcionalidades están propuestas pero no confirmadas; se evaluarán según el tiempo disponible y podrían no formar parte de la entrega final.

- Despliegue en producción o publicación en tiendas de aplicaciones (App Store / Google Play).

# 7. Restricciones y supuestos

- Stack tecnológico definido: React Native (frontend móvil), Supabase (backend y base de datos), Node.js y autenticación mediante JWT.

- El proyecto se desarrolla con recursos limitados, utilizando exclusivamente herramientas gratuitas o de acceso público, dado que el equipo está compuesto por estudiantes sin presupuesto asignado.

- Plazo fijo determinado por el calendario académico, entre el 8 de septiembre y el 1 de diciembre de 2026.

- Equipo de desarrollo compuesto por dos integrantes.

# 8. Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si LinkCare permite administrar la información del paciente de forma fluida y ordenada entre los distintos actores (médico, cuidador y familiar), logrando una comunicación armónica y coordinada en torno a las necesidades del paciente.

Adicionalmente, se considerarán los siguientes criterios medibles:

- El 100% de los requisitos funcionales de prioridad Alta definidos en la Matriz de Requerimientos queda implementado y operativo.

- Los tres roles (médico, cuidador y familiar) pueden iniciar sesión y acceder correctamente a la interfaz y funcionalidades correspondientes a su rol, sin errores de navegación ni de permisos.

- El equipo evaluador (profesor guía y comisión) aprueba el proyecto en su presentación final.

# 9. Aprobación

Con la firma del presente documento, los integrantes y el profesor guía manifiestan su conformidad con el objetivo, alcance y condiciones generales del proyecto LinkCare aquí descritos.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | Andrés Saldívar |  |  |
| Integrante | Giancarlo Trepiana |  |  |
| Profesor guía | Aldo Martínez |  |  |