Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Linkcare |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones de software, pruebas y certificación de software, modelamiento y gestión de datos, y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Competencias C1, C2, C3 y C4 |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: Problema que buscó solucionar: La información del cuidado de un adulto mayor está dispersa entre médico, cuidador y familiar. Esto dificulta la comunicación oportuna, el seguimiento del estado del paciente y el registro coordinado de las actividades de cuidado, y genera riesgos como duplicidad, omisión de información relevante y falta de trazabilidad sobre quién realizó cada acción. Relevancia para la profesión: El proyecto integra desarrollo de aplicaciones móviles, modelamiento de bases de datos, control de acceso por roles y seguridad de datos sensibles de salud. Son competencias propias de la Ingeniería Informática y aplicables al desarrollo de sistemas de información en el área de la salud. Contexto: El proyecto se plantea para el cuidado coordinado de adultos mayores en un contexto chileno (por ejemplo, uso de RUT), sin estar acotado a una institución específica. Para las pruebas se utilizan datos ficticios. A quiénes impacta: A los adultos mayores bajo cuidado y a los tres actores que los atienden: médicos, cuidadores y familiares. Aporte de valor : LinkCare centraliza la información del paciente, entrega a cada rol permisos y funciones diferenciadas, y deja registro de quién prescribe, administra o anota cada acción. Su funcionamiento se valida mediante pruebas internas del equipo, sin usuarios finales reales. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general y específicos. ¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT? Objetivo general: Desarrollar LinkCare, una aplicación móvil que centralice la información del cuidado de adultos mayores, facilitando la comunicación y transferencia de información entre médico, cuidador y familiar, cada uno con permisos y funcionalidades diferenciadas según su rol. Objetivos específicos: 1. Implementar el módulo de autenticación y control de acceso basado en roles . 2. Desarrollar el módulo de gestión de pacientes, incluyendo su asociación con los cuidadores y familiares correspondientes. 3. Implementar el módulo de medicamentos: prescripción, consulta y registro de administración. 4. Implementar el módulo de observaciones clínicas y de cuidado para centralizar el seguimiento del paciente. 5. Validar, mediante pruebas internas del equipo, el funcionamiento y la usabilidad de las funcionalidades desarrolladas antes del cierre del proyecto. |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos. ¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto. Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados? Metodología utilizada: Metodología ágil, con un Product Backlog priorizado (31 ítems, 97 puntos de esfuerzo) y un Sprint Backlog de 5 sprints semanales, ejecutados entre las semanas 7 y 11 de un cronograma de 18 semanas (Carta Gantt). Fases y procedimientos: análisis de requerimientos (semanas 1-2), diseño de la solución (2-3), modelamiento de datos (3-5), diseño de interfaz (4-6), desarrollo de funcionalidades en sprints (7-11), integración del sistema (12-13), pruebas funcionales (14-15), correcciones y mejoras (15-16), validación final (16), y documentación y presentación (17). Los requisitos se expresaron como historias de usuario con criterios de aceptación (Dado-Cuando-Entonces), con trazabilidad entre requisito, caso de uso, criterio de aceptación y caso de prueba. Pertinencia: El equipo es de dos integrantes, con plazo fijo (8 de septiembre al 1 de diciembre de 2026) y algunas funcionalidades aún por validar. Una metodología ágil permite priorizar los módulos núcleo, entregar incrementos semanales, verificar el avance en cada sprint y ajustar el alcance sin poner en riesgo los objetivos centrales. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? Etapas realizadas: análisis de requerimientos (acta de inicio, especificación de 29 requisitos funcionales y 10 no funcionales, historias de usuario y casos de uso), diseño de la solución (arquitectura y diagramas UML), modelamiento de datos (diagrama entidad-relación y esquema con 7 tablas), diseño de interfaz (wireframes de baja fidelidad), desarrollo de un MVP de la aplicación móvil (autenticación, pacientes, medicamentos y observaciones), y diseño de la matriz de pruebas (27 casos), de los cuales 8 ya fueron ejecutados. - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? Facilitadores: uso de herramientas gratuitas y de acceso público (Expo y Supabase), que entregan autenticación, base de datos y seguridad sin construir un servidor propio, documentación temprana y trazable (acta, requisitos, backlog y Gantt) que ordenó el trabajo, y un equipo pequeño con comunicación directa y roles complementarios. ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? Dificultades: Parte de las vistas usa datos de ejemplo y las pantallas no siempre demuestran un flujo completo, por eso se verifica cada flujo en ejecución y se registra su estado real. Seguridad: las políticas de acceso a nivel de fila no cubren aún la tabla de variables de salud y existe un archivo de entorno que debe excluirse del repositorio, se ampliarán las políticas, se revisarán los permisos y, si hubo exposición, se rotarán las credenciales. La separación de los dashboards por rol está incompleta y se completará y probará con cuentas de cada rol. El despliegue con Docker aún no se ha probado, se ejecutará el build con variables de entorno válidas y se comprobará en el navegador. - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? Ajustes realizados: La arquitectura prevista en el Acta de Inicio (Node.js y JWT propios) se simplificó: la aplicación se conecta directamente a Supabase (autenticación, base de datos PostgreSQL, reglas de seguridad por fila y funciones SQL), sin API propia, y la documentación se actualizó a esta arquitectura real. Las funcionalidades propuestas (variables de salud, QR, notificaciones y voz) se mantienen como "pendientes de validar" y no se presentan como implementadas. Está por decidir si se implementa la aprobación de prescripciones por el médico o si se retira del alcance. |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? Evidencias de documentación: 01 Acta de Inicio, 02 Especificación de Requisitos, 03 Historias de Usuario, 04 Product Backlog, 05 Carta Gantt, 06 Diagrama Entidad-Relación, 07 Sprint Backlog, 08 Diagramas UML, 09 Casos de Uso, 10 Matriz de Casos de Prueba y 10.2 Evidencias de pruebas, 11 Documento de Arquitectura de Software, 12 Wireframes. Evidencias de programación y datos: código del MVP de la aplicación móvil (Expo / React Native) versionado en el repositorio Git del proyecto, y esquema de base de datos en Supabase (PostgreSQL) con sus funciones SQL y políticas de seguridad. Evidencias de calidad: matriz de 27 casos de prueba y capturas de pantalla de los casos ejecutados, junto con la matriz de trazabilidad que relaciona requisitos, casos de uso, criterios de aceptación y pruebas. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? Aporte a los intereses profesionales: El proyecto nos permitió conocer en la práctica el ciclo completo de una aplicación (requisitos, arquitectura, datos, desarrollo y pruebas) y comprender la importancia de la seguridad y del control de acceso al trabajar con información sensible de salud. Esta experiencia nos ayudó a precisar y reforzar nuestro interés por el desarrollo móvil y la arquitectura de software. - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Proyecciones laborales: Nos interesa seguir profundizando en el desarrollo de aplicaciones móviles, la seguridad de aplicaciones y bases de datos, y los sistemas de información en salud. Después de este proyecto nos proyectamos trabajando como desarrolladores de software, en equipos que construyan soluciones donde la seguridad de los datos y la coordinación entre usuarios con distintos roles sean parte central del diseño. |